NOVEL STUDIO

AI Native 小说创作 IDE

完整产品 / 架构 / 工程 / Workflow / AI / 插图开发蓝图

文档目标 这不是概念 PRD，而是一份可以直接作为后续开发主线、拆 Issue、排 Sprint、做技术决策和验收的实施蓝图。默认技术路线：Electron + React + TypeScript，本地优先，AI/图像 Provider 可插拔。

Version 1.0  ·  2026-09-01

# 目录与阅读方式

1. 产品定义与原则

2. 用户与核心场景

3. 信息架构与五大工作区

4. 技术架构总览

5. Electron 桌面架构

6. Project 本地文件格式

7. 数据库与领域模型

8. Chapter Writer 编辑器

9. Story Bible

10. Canon / Story Memory Engine

11. Workflow DAG 与 Runtime

12. Agent 系统

13. Context Engine / RAG

14. Illustration Studio

15. Provider 抽象层

16. 版本、Diff、Undo 与审计

17. 搜索、Command Palette 与快捷键

18. 导入导出与备份

19. 安全、隐私与密钥

20. 性能与可靠性

21. 测试策略

22. Observability 与调试

23. 插件/扩展体系

24. Community Workflow 规划

25. UX / Design System

26. 无障碍与国际化

27. 分阶段 Roadmap

28. Sprint 级任务拆分

29. Definition of Done / 验收标准

30. 风险清单与技术债策略

31. 发布与更新

32. 建议仓库结构

33. API / IPC 合约草案

34. Schema 示例

35. 最终开发顺序与禁止事项

推荐使用方法 把“27-29 章”当项目管理主线；把“4-16 章”当技术设计基线；每次新增功能先检查是否破坏第 1 章的产品原则。

# 1. 产品定义与原则

Novel Studio 的目标不是“带 AI 的文本编辑器”，而是一个面向长篇叙事创作的 AI Native Creative IDE：作者负责意图、审美和最终决定；Agent 负责规划、检索、检查、生成、提案和重复劳动；Story Engine 负责保持长期一致性。

| 维度 | 定义 |
| --- | --- |
| 核心定位 | Cursor for Novel + Scrivener 的项目组织 + 可视化 Agent Workflow + 多模态插图工作台 |
| 第一原则 | Human owns Canon：AI 只能提出 Proposal，不能无审计地修改 Canon |
| 第二原则 | Local First：小说正文、设定、素材和数据库默认保存在用户项目目录 |
| 第三原则 | Open Format：Markdown/YAML/JSON/图片优先，避免专有格式锁死 |
| 第四原则 | Workflow First：AI 能力以可编排节点出现，而不是散落成按钮 |
| 第五原则 | Provider Agnostic：文本、Embedding、图片模型均可替换 |
| 第六原则 | Long-form Native：从一开始就按 100 万字、数百角色、数千事实设计 |
| 第七原则 | Reversible：AI 改写、Canon Apply、批量操作必须可回退、可 Diff、可审计 |

# 2. 用户与核心场景

| Persona | 主要诉求 | 必须解决 |
| --- | --- | --- |
| 长篇网文作者 | 日更、高产、爽点/节奏、一致性 | 章节流水线、快速续写、记忆、批量审稿 |
| 严肃/类型小说作者 | 控制力、版本、结构、风格 | 大纲、场景、Diff、Canon、人工审核 |
| 世界观重度作者 | 复杂人物/组织/地点/规则 | Story Bible、关系图、时间线、事实冲突 |
| AI 重度用户 | 多模型、多 Agent、自定义 Prompt | Provider、Workflow、变量、结构化输出 |
| 视觉小说/插画作者 | 角色一致性、场景插图 | Visual Bible、参考图、图像 Workflow、资产库 |

MVP 的黄金闭环：创建项目 → 建人物/世界 → 写章节 → AI 辅助 → Review → Canon Proposal → 人工 Apply → 生成插图 → 插入正文 → 保存/导出。

# 3. 信息架构与五大工作区

| 一级工作区 | 职责 | MVP |
| --- | --- | --- |
| Writer | 章节/场景编辑、Inline AI、评论、Diff、插图 Block | 必须 |
| Story | 人物、地点、组织、物品、规则、时间线、伏笔 | 必须 |
| Workflow | 节点式创作/审稿/记忆/插图流程 | 必须 |
| Graph | Story Graph、关系探索、冲突定位 | v0.4 |
| Images | Visual Bible、生成历史、素材、封面/插图 | 必须 |

全局 Shell：左 Activity Bar + Explorer；中间主工作区；右 Inspector/Agent；底部 Problems/Canon/Diff/Logs；顶部 Command/Project/Model/Run。

# 4. 技术架构总览

Renderer (React)
  UI / Editor / React Flow / State
        │ typed IPC
Preload │ contextBridge
        ▼
Electron Main
  ProjectService / DB / File IO / SecretStore / JobManager
        │
        ├─ Story Engine
        ├─ Workflow Runtime
        ├─ Context Engine
        ├─ AI Provider Adapters
        └─ Image Provider Adapters

Project Folder ─ Markdown/YAML/JSON/Assets
SQLite ─ indexes / facts / relations / jobs / cache / revisions

边界 Renderer 永远不直接拥有 Node.js 文件系统、数据库连接或明文 API Key。所有特权操作通过 preload 暴露的最小 typed API 进入 Main。

# 5. Electron 桌面架构

Main Process：窗口生命周期、Project 打开/关闭、文件系统、SQLite、Keychain、Provider 网络请求、后台任务、自动更新。

Preload：只暴露白名单 API；所有参数用 Zod 校验；禁止透传 ipcRenderer。

Renderer：纯 React 应用；不持有 provider secret；崩溃后可通过项目文件与 DB 恢复。

Worker：长文本索引、Embedding、图片后处理、图谱布局等 CPU/耗时任务逐步迁移到 worker_threads/utilityProcess。

| IPC Namespace | 示例 |
| --- | --- |
| project | open/create/close/info |
| chapter | read/write/create/delete/move |
| story | entity.list/get/upsert/propose |
| canon | check/proposals/apply/revert |
| workflow | load/save/validate/run/cancel/events |
| ai | models/test/run/stream |
| image | generate/cancel/history |
| asset | import/reveal/delete |
| settings | get/set |
| secret | set/delete/has |

# 6. Project 本地文件格式

my-novel/
├── novel.yaml
├── chapters/
│   ├── 001-rain-night.md
│   └── 002-underground-city.md
├── story/
│   ├── premise.md
│   ├── outline.md
│   └── timeline.yaml
├── characters/*.yaml
├── world/
│   ├── places/*.yaml
│   ├── organizations/*.yaml
│   ├── items/*.yaml
│   └── lore/*.md
├── workflows/*.novelflow.json
├── prompts/*.md
├── assets/
│   ├── characters/
│   ├── scenes/
│   └── covers/
├── .novel/
│   ├── project.db
│   ├── cache/
│   ├── revisions/
│   └── logs/
└── .gitignore

novel.yaml 至少包含 projectId、title、language、createdAt、schemaVersion、defaultWorkflow、artDirection、provider profile 引用（不含 secret）。数据库是可重建索引层，正文与关键设定尽量不只存在 SQLite。

# 7. 数据库与领域模型

| 表/聚合 | 用途 |
| --- | --- |
| documents | 章节、设定文档索引与 hash |
| entities | Character/Place/Org/Item/Event/Lore 通用实体 |
| facts | Canonical fact：subject-predicate-object + temporal scope + source |
| relations | 实体关系及有效时间 |
| timeline_events | 事件时间、顺序、参与者、地点 |
| foreshadowing | 伏笔生命周期：planned/planted/echoed/resolved/abandoned |
| proposals | AI 提议的 Canon/Story 修改 |
| revisions | 文档版本、patch、来源、actor |
| workflow_runs | 一次 DAG 执行 |
| node_runs | 每个节点状态、输入输出、token/cost |
| jobs | 后台任务与重试 |
| assets | 图片/附件 metadata、hash、来源 |
| embeddings | 可选向量索引映射 |
| settings | 项目级非敏感配置 |

所有核心 ID 使用 UUID/ULID；实体显示名可变，ID 不变。Fact 必须保存 sourceDocumentId/sourceRange，保证可追溯。

# 8. Chapter Writer 编辑器

推荐 Tiptap/ProseMirror。内部编辑状态可为富文本 JSON，但持久化要定义明确策略：MVP 推荐 Markdown 为主文件 + 编辑器 metadata sidecar，避免把小说锁在 ProseMirror JSON。

| 能力 | 设计要求 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| 章节树 | 卷/章/场景，拖拽排序，虚拟化 | v0.1-v0.2 |
| Autosave | debounce + atomic write + crash recovery | v0.2 |
| Inline AI | 选区 rewrite/expand/shorten/dialogue/style | v0.2 |
| Streaming | 生成时可接受/拒绝，不覆盖原文 | v0.2 |
| Diff | word/paragraph diff，逐块接受 | v0.2 |
| Annotations | Canon conflict、伏笔、评论、AI suggestion | v0.3 |
| Image Block | asset reference + caption + prompt metadata | v0.3 |
| Focus Mode | 隐藏边栏、打字机模式 | v0.4 |

关键 UX AI 写入正文默认采用 Suggestion/Diff，不直接覆盖。长生成应先进入临时 revision buffer，用户 Accept 后再形成正式 revision。

# 9. Story Bible

| 实体 | 关键字段 |
| --- | --- |
| Character | name/aliases/role/appearance/personality/goals/secrets/knowledge/status/visualIdentity |
| Place | name/type/parent/location/rules/description/visualIdentity |
| Organization | members/hierarchy/goals/resources/relations |
| Item | owner/state/history/rules |
| Event | time/location/participants/causes/effects |
| Lore/Rule | scope/rule/exceptions/source |
| Plot Thread | status/priority/setup/payoff/related chapters |
| Foreshadowing | setup/target/payoff deadline/status/evidence |

Story Bible 的编辑采用“表单 + Markdown notes”双层：结构化字段供 Agent/检查器使用，自由文本保留作者表达能力。

# 10. Canon / Story Memory Engine

Canon 是已确认事实集合；Memory 是为当前任务组织出来的相关事实、摘要和状态。两者不能混为一谈。

Chapter Finalized
   ↓
Memory Extractor (structured output)
   ↓
Deduplicate / Resolve Entities
   ↓
Conflict Detector
   ↓
Proposal[]
   ↓
Human Review
  ├─ Reject
  ├─ Edit
  └─ Apply
       ↓
Canonical Facts + Relations + Timeline

| Proposal 类型 | 例子 |
| --- | --- |
| fact.add | 林默左手受伤 |
| fact.update | 伤势：严重 → 恢复 |
| relation.update | 林默↔苏璃：敌对→合作 |
| timeline.add | 2127-05-17 21:42 进入地下城 |
| foreshadowing.add | 黑色芯片首次出现 |
| knowledge.update | 苏璃现在知道 A 的身份 |

Conflict Detector 第一版先规则化：唯一属性冲突、时间冲突、地点冲突、角色 knowledge leak、死亡角色出现、物品 owner/state 冲突。LLM 作为第二层语义检查，不替代确定性规则。

# 11. Workflow DAG 与 Runtime

Workflow 是产品护城河。UI 用 @xyflow/react；Runtime 必须与 UI 解耦，能在无 React 环境执行。文件扩展名建议 .novelflow.json。

| Node Category | 节点 |
| --- | --- |
| Input | Chapter / Selection / User Input / Entity |
| Context | Load Chapter / Story Bible / Canon / Search / Timeline |
| AI | LLM Prompt / Structured Extract / Critic / Rewrite |
| Logic | Condition / Switch / Merge / Loop(limit) / Score |
| Human | Review / Approve / Choose / Edit |
| Memory | Extract Facts / Canon Proposal / Apply |
| Image | Visual Director / Prompt / Generate / Select / Insert |
| Utility | Template / Transform / Delay / Script(sandbox later) / Export |

type Workflow = {
  schemaVersion: 1;
  id: string; name: string;
  nodes: WorkflowNode[];
  edges: WorkflowEdge[];
  variables: VariableDef[];
};

type NodeRunState =
  | 'pending' | 'running' | 'waiting_human'
  | 'succeeded' | 'failed' | 'cancelled' | 'skipped';

Runtime 必须支持：拓扑验证、cycle policy、typed ports、变量解析、取消、超时、重试、并行分支、human pause/resume、持久化 run state、节点日志、幂等、resume after crash。

# 12. Agent 系统

Agent 不应是一个无限自由的“万能代理”，而是受 Workflow、工具白名单、Context Budget 和 Output Schema 约束的执行单元。

| 内置 Agent | 职责 |
| --- | --- |
| Plot Planner | 章节目标、冲突、节奏、scene beats |
| Writer | 根据 blueprint + context 生成正文 |
| Character Critic | 检查行为、口吻、knowledge |
| Logic Critic | 因果、时间、空间、规则 |
| Style Critic | 重复、节奏、视角、文风 |
| Rewrite | 基于具体 issue 修订 |
| Memory Extractor | 提取事实/关系/事件 |
| Visual Director | 判断插图点、镜头、构图 |
| Image Prompt Agent | 把 Story/Visual Bible 转成模型 prompt |

每个 Agent 配置：system prompt、model policy、temperature、max output、tools、context recipe、output schema、retry policy。Prompt 文件化并版本化。

# 13. Context Engine / RAG

长篇小说不能把“向量检索”当万能记忆。Context Engine 应采用 deterministic + structured + semantic 三层混合。

| 层 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Pinned | 当前章节、章节蓝图、用户选区、强制人物/地点 | 最高 |
| Structured | Canon facts、角色状态、timeline、knowledge、rules | 高 |
| Recency | 前 N 场景/章节摘要 | 高 |
| Semantic | FTS/Embedding 找相关历史段落 | 中 |
| Optional | 风格样例、参考资料 | 按需 |

Context Recipe 是可配置对象，而不是写死在 Agent 中。必须记录“本次模型到底看到了什么”，便于复现和调试。Token Budget Manager 根据 provider context window 做裁剪、摘要与优先级。

# 14. Illustration Studio

插图系统核心不是 generate button，而是 Visual Consistency。Story Bible 与 Visual Bible 共用实体 ID。

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| Art Direction | 全书风格、色调、媒介、禁用元素、比例 |
| Character Visual Identity | 参考图、面部/发型/服装、可变状态、模型特定参数 |
| Place Visual Identity | 建筑、材质、天气、标志物 |
| Visual Director | 从章节提取值得插图的 scene proposal |
| Prompt Compiler | scene + character + place + art direction + camera |
| Generation | 多 Provider、variants、seed/params 记录 |
| Asset Review | 选择、收藏、重生成、局部重做后续 |
| Insert | 作为 chapter image block 插入并保持 asset reference |

ImageRequest {
  sceneId?: string;
  prompt: string; negativePrompt?: string;
  references: AssetRef[];
  aspectRatio: string;
  seed?: number;
  providerOptions?: Record<string, unknown>;
}

每张生成图保存 provenance：provider/model/prompt/seed/reference assets/createdAt/workflowRunId。不要只保存最终 PNG。

# 15. Provider 抽象层

interface LLMProvider {
  listModels(): Promise<ModelInfo[]>;
  chat(req: ChatRequest): Promise<ChatResult>;
  stream(req: ChatRequest, signal: AbortSignal): AsyncIterable<ChatEvent>;
  structured<T>(req: StructuredRequest<T>): Promise<T>;
}

interface ImageProvider {
  listModels(): Promise<ModelInfo[]>;
  generate(req: ImageRequest, signal: AbortSignal): Promise<ImageResult[]>;
}

Provider profile 与 secret 分离。Profile 可写入项目：baseURL/model/default params；secret 只进入 OS Keychain。OpenAI-compatible 与 Anthropic/Gemini 原生协议分别做 Adapter，不要在业务层出现 provider if/else。

# 16. 版本、Diff、Undo 与审计

编辑器本地 Undo/Redo：短期操作栈。

Revision：保存前后 snapshot/patch，用于 AI 修改、Canon Apply、批量重构。

Checkpoint：用户手动命名版本，如“第一卷定稿”。

Workflow Run：保存节点输出与产生的 revision/proposal/asset。

所有破坏性操作都应能定位 actor：human / agent / workflow / import。

# 17. 搜索、Command Palette 与快捷键

⌘K/⌘P 是 IDE 感的核心。Command Palette 统一导航、动作、Agent、Workflow。

| 快捷键 | 动作 |
| --- | --- |
| ⌘P | 快速打开章节/实体 |
| ⌘K | Command Palette |
| ⌘Shift+P | 运行 Workflow |
| ⌘Enter | 对选区 Ask/Apply AI |
| ⌘S | 立即保存 |
| ⌘Shift+F | 全项目搜索 |
| ⌘\ | 切换右侧 Agent |
| ⌘J | 切换底部面板 |
| ⌘1..5 | 切换一级工作区 |

# 18. 导入导出与备份

| 方向 | MVP | 后续 |
| --- | --- | --- |
| Import | Markdown/TXT、项目文件夹 | DOCX/EPUB/Scrivener |
| Export | Markdown、纯文本、HTML | DOCX/EPUB/PDF |
| Backup | 项目 zip + checkpoint | 增量备份/云盘 |
| Git | 不内置 UI，但文件结构 Git-friendly | 可选版本面板 |

Atomic write：写临时文件 → fsync/close → rename；保存前保留 last-known-good。项目打开时做 schema migration 和 integrity check。

# 19. 安全、隐私与密钥

| 风险 | 措施 |
| --- | --- |
| API Key 泄漏 | safeStorage/Keychain；Renderer 不可读明文 |
| 恶意 Workflow | MVP 不允许任意 Node.js script；节点白名单 |
| Prompt 注入参考资料 | 工具权限隔离；Canon Apply 必须人工确认 |
| 路径穿越 | 所有项目 IO canonicalize 并限制 project root |
| 远程内容 | 禁用 nodeIntegration；CSP；导航/新窗口白名单 |
| 日志泄密 | 默认 redact secret；可选不记录正文 |
| 图片元数据 | 导出时可选择清理 metadata |

# 20. 性能与可靠性

章节树/Story 列表虚拟化；正文按单章节加载，不把整本小说放 React state。

SQLite WAL；合理索引；DB 写操作集中 Main。

FTS 索引增量更新，按文件 hash 判断是否需要重建。

大模型 streaming 不触发整个页面 re-render；使用局部 store。

Workflow/图片任务使用 JobManager；支持 cancel、retry、resume。

项目规模验收基线：1000 章节、1000 实体、100k facts 仍可流畅搜索/打开。

# 21. 测试策略

| 层 | 工具/范围 | 必须覆盖 |
| --- | --- | --- |
| Unit | Vitest | schema、context budget、fact conflict、DAG scheduler |
| Component | React Testing Library | Editor toolbar、Story forms、Workflow nodes |
| Integration | Vitest + temp project | ProjectService/SQLite/atomic write/provider mock |
| E2E | Playwright Electron | 创建项目→写章→AI mock→Canon Apply→重启恢复 |
| Golden | fixture projects | Context recipe、prompt compile、export 输出 |
| Migration | old schema fixtures | 每个 schemaVersion 升级 |
| Load | script | 1000 chapters/100k facts/大图资产 |

任何涉及持久化的 Bug 都应新增 regression fixture。AI 结果测试不要依赖真实模型，使用 deterministic provider mock。

# 22. Observability 与调试

Developer Panel：Workflow run tree、node input/output、context manifest、token/cost、duration。

结构化日志：app/project/workflow/provider；支持导出诊断包，但默认排除 API Key。

Provider request ID、模型、耗时、retry、错误分类。

Context Inspector：明确展示每次 Agent 被注入的章节、facts、实体、搜索片段。

# 23. 插件/扩展体系

不要在 MVP 开放任意 JS 插件。先把内部能力做成稳定 Extension Points，再考虑第三方。

| 扩展点 | v1 形式 |
| --- | --- |
| Provider | 内置 adapter + manifest |
| Workflow Node | 官方 node registry |
| Exporter | typed exporter interface |
| Importer | typed importer interface |
| Prompt Pack | 纯文本/JSON，可安全分享 |
| Theme | design token later |

# 24. Community Workflow 规划

社区不是第一阶段。等 Workflow schema 稳定后再做：导出 .novelflow → 安装 → 权限/依赖预览 → 本地运行。模板可包含节点、Prompt、变量定义，但不得包含 secret。

未来模板分类：网文日更、悬疑严谨、日轻恋爱、角色一致性审稿、章节插图、全书伏笔审计。

# 25. UX / Design System

| Token | 建议 |
| --- | --- |
| Density | 桌面 IDE 紧凑密度，默认 28-34px control height |
| Theme | Dark first + Light later |
| Accent | 紫色作为运行/AI/选择强调，不滥用 |
| Status | green success / amber warning / red conflict / blue info |
| Typography | UI sans + editor 可选 serif/sans |
| Panels | 可 resize / collapse / persist layout |
| Motion | 100-180ms，小范围，Workflow run 可视化 |

视觉优先级：正文永远是最高对比度；AI 辅助信息低一档；冲突/问题只在需要时抢注意力。

# 26. 无障碍与国际化

所有核心动作有键盘路径；节点编辑器提供列表/属性面板替代纯拖拽。

颜色不是唯一状态信号；Canon conflict 同时有 icon/text。

UI 文案从第一天进入 i18n key；项目 language 与 UI language 分离。

中文字数与英文 word count 分开计算。

# 27. 分阶段 Roadmap

| 版本 | 目标 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 Shell | 高保真桌面骨架 | 三栏 UI、编辑器、假数据、IPC 边界 |
| v0.2 Local Authoring | 真正能写一本本地小说 | Project/Chapter/Autosave/Story Bible/搜索/恢复 |
| v0.3 AI Writing | AI 能安全参与正文 | Provider、stream、Inline AI、Diff、Context Inspector |
| v0.4 Canon Memory | 长篇一致性闭环 | Fact/Relation/Timeline/Proposal/Conflict/Apply |
| v0.5 Workflow | 可视化 DAG 真正可执行 | 节点编辑、runtime、pause/resume、日志、模板 |
| v0.6 Illustration | 多模态闭环 | Visual Bible、Image Provider、Scene Proposal、Insert |
| v0.7 Hardening | 可长期使用 | migration、backup、load test、crash recovery、security |
| v0.8 Graph & Advanced | 复杂世界探索 | Story Graph、timeline UI、foreshadow dashboard |
| v0.9 Ecosystem | 可分享能力 | workflow/prompt packs、import/export 扩展 |
| v1.0 | 稳定公开版本 | 安装/更新/文档/telemetry opt-in/完整 E2E |

# 28. Sprint 级任务拆分

## Sprint 1：Project Foundation

创建/打开/最近项目

novel.yaml schema + migration framework

Project root sandbox

SQLite 初始化/WAL

typed IPC 基础

崩溃后最近项目恢复

## Sprint 2：Chapter Authoring

章节 CRUD/卷/排序

Tiptap Markdown persistence

autosave + atomic write

dirty/saved indicator

全局搜索 FTS

Command Palette v1

## Sprint 3：Story Bible

通用 Entity model

Character/Place/Org/Item forms

aliases/entity resolver

Timeline basic

Story search/quick open

## Sprint 4：LLM Provider

secret store

OpenAI-compatible adapter

Anthropic/Gemini adapter skeleton

streaming job

model profile UI

provider test connection

## Sprint 5：AI Editor

selection actions

prompt templates

stream preview

Diff accept/reject

revision audit

cancel/retry

## Sprint 6：Context Engine

context recipe

structured facts placeholder

FTS retrieval

budget manager

Context Inspector

chapter summary cache

## Sprint 7：Canon Engine

facts/relations schema

memory extractor structured output

proposal inbox

conflict rules

apply/revert

source trace

## Sprint 8：Workflow Editor

React Flow canvas

node registry

typed ports

properties panel

validation

save/load .novelflow

## Sprint 9：Workflow Runtime

scheduler

parallel branches

condition

retry/timeout/cancel

human pause/resume

persistent run/node_run

## Sprint 10：Built-in Novel Flow

Plan→Write→Critics→Rewrite→Review→Memory

run UI

node logs

context per node

resume after restart

## Sprint 11：Illustration

asset library

Visual Bible

ImageProvider

scene proposal

prompt compiler

variants/select/insert

## Sprint 12：Hardening

backup/restore

schema migration fixtures

E2E golden path

load test

security audit

packaging/update

# 29. Definition of Done / 验收标准

| 功能 | DoD |
| --- | --- |
| Project | 断网可创建/打开；非法路径被拒；重启后状态恢复 |
| Chapter | 连续输入不丢字；强杀进程后最多损失 autosave 窗口内内容 |
| AI Edit | 原文不被无确认覆盖；可取消；可看到 Diff；可撤销 |
| Canon | 每条 fact 有 source；AI 只能 proposal；Apply 可 revert |
| Workflow | 校验非法 DAG；节点失败可定位；Human 节点可跨重启恢复 |
| Image | 生成记录可追溯；引用资产不因文件改名静默断裂 |
| Security | Renderer 无 Node；secret 不落 project/log；CSP 生效 |
| Migration | 至少保留两个旧 schema fixture 并自动升级 |
| Performance | 1000 章项目打开/搜索满足可接受交互延迟 |
| Release | Windows/macOS 安装包、签名策略、自动更新路径验证 |

# 30. 风险清单与技术债策略

| 风险 | 严重度 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 富文本↔Markdown roundtrip 丢信息 | 高 | 先定义受支持节点；sidecar 保存编辑器 metadata |
| Workflow 过早复杂化 | 高 | MVP 节点白名单；不做任意脚本/无限循环 |
| RAG 结果不稳定 | 高 | Structured Canon 优先，语义检索只是补充 |
| AI 自动改设定造成污染 | 高 | Proposal gate 永久保留 |
| 图片角色一致性受模型限制 | 中 | reference/seed/provenance/Visual Bible，承认 provider 能力差异 |
| SQLite 与文件双源冲突 | 高 | 文件为内容源；DB 为索引/结构状态；定义 rebuild |
| Provider API 变化 | 中 | adapter contract + integration tests |
| Electron 安全债 | 高 | 从第一天隔离 Renderer，不后补 |

# 31. 发布与更新

开发：electron-vite dev；CI：lint/typecheck/unit/integration/e2e/package。

macOS：arm64 优先，后续 universal；签名 + notarization。Windows：x64 安装包 + code signing。

自动更新分 stable/beta channel；项目 schema migration 与 app rollback 必须考虑兼容。

Crash report/telemetry 默认 opt-in 或清晰告知；不得上传正文。

# 32. 建议仓库结构

novel-studio/
├── apps/desktop/
│   ├── src/main/
│   ├── src/preload/
│   └── src/renderer/
├── packages/
│   ├── contracts/        # IPC/domain schemas
│   ├── project-core/
│   ├── editor-core/
│   ├── story-engine/
│   ├── canon-engine/
│   ├── context-engine/
│   ├── workflow-engine/
│   ├── ai-core/
│   ├── image-core/
│   ├── database/
│   └── ui/
├── fixtures/
│   ├── projects/
│   └── workflows/
├── docs/adr/
└── scripts/

建议 pnpm workspace + changesets（若后续多包发布）。packages 中尽量保持 Electron-agnostic，Main 只是适配层。

# 33. API / IPC 合约草案

window.novelAPI = {
  project: { create, open, close, getInfo },
  chapter: { list, read, create, save, move, remove },
  story: { listEntities, getEntity, saveEntity },
  canon: { check, listProposals, applyProposal, revert },
  workflow: { list, read, save, validate, run, cancel, resume },
  jobs: { subscribe, cancel, retry },
  ai: { listProfiles, testProfile, run, stream },
  image: { generate, history },
  asset: { import, list, reveal },
  settings: { get, set },
  secret: { has, set, remove }
}

IPC 返回统一 Result<T, AppError> 或抛出经过序列化的 DomainError。AppError 至少有 code/message/retryable/details，不把原始 provider stack 直接给 UI。

# 34. Schema 示例

# characters/lin-mo.yaml
id: char_linmo
name: 林默
aliases: []
role: protagonist
status:
  alive: true
  locationId: place_changan
  injuries:
    - id: injury_left_hand
      state: recovered
visualIdentity:
  hair: black-short
  defaultOutfit: black-trench-coat
  references:
    - assets/characters/linmo-face-01.png

// fact
{
  "id": "fact_01",
  "subjectId": "char_linmo",
  "predicate": "injury.left_hand",
  "object": { "state": "recovered" },
  "validFrom": "chapter:9",
  "confidence": 1,
  "source": { "documentId": "ch09", "range": [188, 233] },
  "canonical": true
}

// workflow node
{
  "id": "character-critic",
  "type": "ai.structured",
  "position": {"x": 540, "y": 240},
  "config": {
    "agent": "character-critic",
    "contextRecipe": "chapter-review",
    "outputSchema": "CriticResult@1"
  }
}

# 35. 最终开发顺序与禁止事项

如果后续严格按一个顺序开发，建议就是下面这条主线，不要跳：

Project/持久化基础

Chapter Writer 真保存

Story Bible

Provider + Streaming

AI Diff/Suggestion

Context Engine

Canon Proposal/Conflict

Workflow Editor

Workflow Runtime

内置完整创作 Workflow

Illustration Studio

Graph/Timeline 高级可视化

生态/社区/插件

暂时不要做 登录/云同步、社区市场、任意脚本插件、复杂多人协作、移动端、全自动无审核写书、过早微服务化。它们都会拖慢最重要的“本地长篇创作闭环”。

架构红线 不要让 Renderer 直接 fs/db；不要把正文只存 SQLite；不要让 AI 自动写 Canon；不要让 Workflow UI 与 Runtime 耦死；不要把 provider 判断散落业务代码；不要让 Prompt 只存在源码常量；不要在没有 migration/fixture 的情况下改 schema。

# 附录 A：第一批 ADR（Architecture Decision Records）

ADR-001 Electron + React + TypeScript

ADR-002 Local-first project folder

ADR-003 Markdown as primary prose storage

ADR-004 SQLite as index/structured state

ADR-005 Human-gated Canon Proposal

ADR-006 Workflow runtime independent from React Flow

ADR-007 Provider adapter contracts

ADR-008 OS secret storage

ADR-009 Structured-first context strategy

ADR-010 Revision/audit for AI writes

# 附录 B：v1.0 前必须拥有的 Fixture Projects

| Fixture | 目的 |
| --- | --- |
| tiny-cn | 3章、2人物，日常 E2E |
| long-cn | 1000章、1000实体、100k facts 性能 |
| conflict-cn | 故意制造时间/伤势/knowledge 冲突 |
| image-heavy | 大量参考图和插图资产 |
| migration-v1 | 旧 schema 升级 |
| broken-project | 缺文件/损坏 DB/孤立 asset 恢复 |

# 附录 C：项目管理建议

每个 Epic 都同时维护：用户故事、Domain schema、IPC contract、失败模式、测试 fixture、DoD。每次 schema 变更写 ADR 或 migration note。每个 Workflow Node 必须有独立输入/输出 schema 和 deterministic mock。

建议 Issue 标签：area/editor、area/story、area/canon、area/workflow、area/ai、area/image、area/electron、type/bug、type/feature、type/tech-debt、risk/data-loss、risk/security。